PLAN DE PROYECTO DE SOFTWARE

Sistema de Administración de Inventario y Entregas

1. Resumen Ejecutivo

El presente proyecto tiene como finalidad el desarrollo de un Sistema de Administración de Inventario y Entregas orientado a pequeñas y medianas empresas (PYMES) que actualmente gestionan sus pedidos y comunicación con clientes mediante aplicaciones de mensajería instantánea, principalmente WhatsApp. Esta práctica, aunque funcional en etapas iniciales de crecimiento del negocio, genera problemas de organización, saturación de mensajes, pérdida de tiempo operativo y dificultades para administrar inventario y entregas de manera eficiente.

El sistema propuesto busca centralizar y automatizar los procesos principales del negocio mediante una plataforma digital que permita al cliente consultar productos disponibles, generar pedidos y proporcionar sus datos de entrega sin necesidad de comunicación manual constante con el administrador. De igual manera, el sistema permitirá al administrador gestionar inventario, visualizar pedidos, programar entregas y organizar horarios mediante una agenda digital centralizada.

El objetivo principal del proyecto es optimizar la administración operativa del negocio mediante la reducción de la carga manual de comunicación y la mejora en el control de pedidos, inventario y logística de entregas.

Entre los beneficios esperados destacan:

- Reducción significativa de mensajes y llamadas innecesarias.

- Mejor organización de entregas y horarios.

- Actualización constante y centralizada del inventario.

- Disminución de errores operativos.

- Mejor experiencia para el cliente.

- Incremento en la eficiencia administrativa.

- Mayor control y trazabilidad de pedidos.

El costo estimado del proyecto para una implementación tipo PYME contempla aproximadamente:

- Desarrollo inicial del sistema: $50,000 MXN.

- Costos operativos y mantenimiento anual aproximados: $15,000 MXN.

La duración estimada del proyecto contempla un desarrollo incremental dentro del periodo académico, dividido en fases de análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación.

2. Descripción del Proyecto

Problema

Actualmente, muchos pequeños negocios administran pedidos y entregas utilizando WhatsApp como principal medio de comunicación. Esta situación provoca una saturación constante de mensajes relacionados con consultas de precios, disponibilidad de productos y coordinación de entregas.

El administrador del negocio debe responder manualmente a clientes durante gran parte del día, lo que representa un mal aprovechamiento del tiempo y dificulta la organización operativa. Además, la información de pedidos queda dispersa entre múltiples conversaciones, generando posibles errores en entregas, pérdida de información y dificultades para controlar el inventario en tiempo real.

El negocio también carece de una agenda organizada que permita visualizar claramente las entregas programadas, horarios disponibles y datos completos de los clientes.

Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema que optimice la administración de inventario y entregas, reduciendo la saturación de mensajes y mejorando la organización diaria del negocio.

Alcance

El sistema abarcará el desarrollo de una plataforma digital enfocada en:

- Administración de inventario.

- Registro y control de pedidos.

- Programación de entregas.

- Gestión de clientes.

- Agenda diaria de entregas.

- Control de estados de pedidos.

- Gestión básica de usuarios.

Dentro del alcance funcional se incluye:

- Registro, edición y eliminación de productos.

- Consulta pública del inventario.

- Generación de solicitudes de compra.

- Captura de datos obligatorios del cliente.

- Agenda de entregas organizada por fecha y horario.

- Definición de horarios disponibles.

- Historial de pedidos.

- Panel administrativo centralizado.

No se consideran en esta primera versión:

- Pagos electrónicos.

- Facturación fiscal.

- Integraciones con WhatsApp API.

- Aplicaciones móviles nativas.

- Sistemas avanzados de rutas de entrega.

Stakeholders

Los principales involucrados en el proyecto son:

Administrador del negocio

Usuario principal encargado de gestionar inventario, pedidos y entregas.

Clientes

Usuarios que consultarán productos y generarán solicitudes de compra.

Equipo de desarrollo

Responsables del análisis, diseño, implementación y pruebas del sistema.

Institución académica

Entidad evaluadora y supervisora del desarrollo del proyecto.

3. Análisis de Negocio

Estudio de Mercado

El mercado actual muestra una creciente adopción de herramientas digitales para automatizar procesos administrativos y logísticos. Existen plataformas orientadas a control de inventario y gestión de pedidos, aunque muchas resultan complejas o costosas para pequeños negocios.

Entre las herramientas identificadas destacan:

- Kyte

- InFlow Inventory

- Orderhive

- Avify

- Bind ERP

- Odoo

Estas soluciones ofrecen funcionalidades de inventario, ventas y logística, pero suelen enfocarse en empresas con mayor infraestructura tecnológica o necesidades más complejas.

El proyecto busca cubrir específicamente las necesidades de negocios pequeños y medianos que requieren una solución sencilla, accesible y fácil de implementar.

Competencia

La competencia está compuesta principalmente por:

- Sistemas ERP comerciales.

- Plataformas de inventario en la nube.

- Herramientas integradas con comercio electrónico.

Sin embargo, muchas presentan:

- Costos elevados.

- Curvas de aprendizaje complejas.

- Funcionalidades excesivas para pequeños negocios.

- Dependencia de suscripciones mensuales.

El sistema propuesto busca diferenciarse mediante:

- Simplicidad operativa.

- Bajo costo.

- Adaptación específica a la problemática detectada.

- Facilidad de uso.

Justificación del Proyecto

El proyecto se justifica debido a la necesidad real de optimizar procesos administrativos en pequeños negocios que actualmente dependen de mensajería instantánea para gestionar ventas y entregas.

La automatización propuesta permitirá:

- Reducir tiempos de respuesta.

- Mejorar organización logística.

- Evitar pérdida de información.

- Optimizar la gestión del inventario.

- Centralizar pedidos y entregas.

Además, el uso de tecnologías gratuitas y ligeras reduce significativamente el costo de implementación, haciéndolo accesible para una PYME.

4. Factibilidad

Factibilidad Técnica

El proyecto es técnicamente viable debido a que las tecnologías necesarias están disponibles y son compatibles con el entorno operativo definido.

Se utilizarán:

- Python.

- FastAPI.

- SQLite.

- Visual Studio Code.

- Windows.

Estas herramientas son gratuitas, ampliamente documentadas y suficientes para cubrir las necesidades funcionales del sistema.

Factibilidad Económica

El proyecto presenta costos moderados y accesibles para una PYME.

La utilización de software libre reduce considerablemente gastos tecnológicos y de infraestructura.

La inversión principal corresponde al tiempo de desarrollo y mantenimiento.

Se espera un retorno operativo mediante:

- Reducción de errores.

- Mejor administración del tiempo.

- Incremento en eficiencia.

Factibilidad Operacional

El sistema responde directamente a necesidades identificadas en el negocio.

Su interfaz estará diseñada para usuarios sin conocimientos técnicos avanzados, facilitando su adopción y operación diaria.

La automatización reducirá significativamente la dependencia de comunicación manual.

5. Requerimientos

Requerimientos Funcionales

El sistema deberá:

- Permitir iniciar sesión al administrador.

- Gestionar inventario de productos.

- Registrar nuevos pedidos.

- Capturar datos del cliente.

- Programar entregas.

- Mostrar agenda diaria.

- Actualizar stock automáticamente.

- Gestionar estados de pedidos.

- Permitir consulta de productos disponibles.

Requerimientos No Funcionales

El sistema deberá:

- Ser fácil de usar.

- Tener tiempos de respuesta rápidos.

- Funcionar en Windows.

- Garantizar seguridad de datos.

- Mantener estabilidad operativa.

- Ser escalable para futuras mejoras.

- Mantener disponibilidad durante horario laboral.

6. Metodología

Metodología Seleccionada

Para el desarrollo del sistema se utilizará una metodología ágil incremental basada en Scrum.

Scrum fue seleccionada debido a que permite desarrollar el sistema mediante iteraciones pequeñas llamadas sprints, facilitando la validación progresiva de funcionalidades y la adaptación a cambios durante el desarrollo.

Justificación

La metodología Scrum resulta adecuada porque:

- Permite dividir el sistema en módulos funcionales.

- Facilita el trabajo colaborativo.

- Reduce riesgos mediante pruebas continuas.

- Permite ajustes progresivos.

- Favorece entregas parciales funcionales.

Además, el tamaño del proyecto y del equipo de desarrollo se adapta adecuadamente al enfoque ágil.

Fases del Proceso

1. Análisis de Requerimientos

Se identificarán necesidades, requerimientos funcionales y reglas de negocio.

Entregables:

- Documento de requerimientos.

- Casos de uso.

- Historias de usuario.

2. Diseño del Sistema

Se elaborará la arquitectura del sistema y diseño de base de datos.

Entregables:

- Modelo entidad-relación.

- Diseño de interfaces.

- Arquitectura lógica.

3. Desarrollo Incremental

El sistema será desarrollado por módulos:

- Módulo de inventario.

- Módulo de pedidos.

- Módulo de agenda.

Entregables:

- Funcionalidades operativas por sprint.

4. Integración y Pruebas

Se validará el funcionamiento integral del sistema.

Entregables:

- Reportes de pruebas.

- Corrección de errores.

5. Implementación y Documentación

Se realizará la entrega final del sistema.

Entregables:

- Sistema funcional.

- Manual técnico.

- Manual de usuario.

7. Estimación del Proyecto mediante Puntos de Función

La estimación del tamaño y complejidad del proyecto se realizó utilizando la técnica de Puntos de Función, metodología ampliamente utilizada en ingeniería de software para medir la funcionalidad que un sistema proporciona al usuario final. A diferencia de otras técnicas centradas únicamente en líneas de código, los puntos de función permiten estimar el esfuerzo de desarrollo considerando directamente las funciones y servicios ofrecidos por el sistema, independientemente del lenguaje de programación o plataforma tecnológica utilizada.

La aplicación de esta metodología resulta adecuada para el presente proyecto debido a que el Sistema de Administración de Inventario y Entregas se encuentra estructurado principalmente alrededor de procesos administrativos, consultas, registros y manejo de información, características ideales para realizar una medición funcional.

El objetivo principal de esta estimación es:

- Determinar el tamaño funcional del sistema.

- Estimar complejidad general.

- Obtener una referencia para tiempos de desarrollo.

- Relacionar el esfuerzo requerido con los recursos disponibles.

- Justificar la viabilidad del proyecto.

Identificación de Funciones del Sistema

Para realizar la estimación se identificaron las principales funciones del sistema clasificándolas según la metodología tradicional de análisis de puntos de función:

- Entradas Externas (EI)

- Salidas Externas (EO)

- Consultas Externas (EQ)

- Archivos Lógicos Internos (ILF)

- Archivos de Interfaz Externa (EIF)

Entradas Externas (EI)

Las entradas externas corresponden a procesos donde el usuario introduce información al sistema con el objetivo de modificar o almacenar datos.

En el proyecto se identificaron las siguientes entradas:

| Entrada | Descripción | Complejidad |
| --- | --- | --- |
| Registro de productos | Captura de productos nuevos | Media |
| Edición de inventario | Modificación de stock y datos | Media |
| Registro de pedidos | Generación de solicitudes | Alta |
| Captura de datos del cliente | Registro de datos de entrega | Media |
| Programación de entregas | Asignación de fecha y horario | Alta |
| Cambio de estado de pedidos | Actualización logística | Baja |
| Gestión de usuarios | Administración de accesos | Baja |

Estas entradas representan una parte importante de la funcionalidad del sistema debido a que permiten la interacción principal entre administrador, clientes y plataforma.

Salidas Externas (EO)

Las salidas externas corresponden a información procesada generada por el sistema.

Se identificaron:

| Salida | Descripción | Complejidad |
| --- | --- | --- |
| Agenda diaria | Visualización organizada de entregas | Alta |
| Historial de pedidos | Consulta histórica de operaciones | Media |
| Reporte de inventario | Visualización de stock actualizado | Media |
| Estado de pedidos | Seguimiento de entregas | Media |
| Panel administrativo | Información resumida del sistema | Alta |

Estas salidas permitirán mejorar significativamente la organización operativa del negocio.

Consultas Externas (EQ)

Las consultas externas permiten visualizar información sin modificarla.

| Consulta | Descripción | Complejidad |
| --- | --- | --- |
| Consulta de productos | Visualización de catálogo | Baja |
| Consulta de disponibilidad | Verificación de stock | Baja |
| Consulta de horarios | Horarios disponibles para entrega | Baja |

Estas funciones buscan reducir la dependencia de mensajes manuales y automatizar la comunicación básica.

Archivos Lógicos Internos (ILF)

Los ILF representan los grupos de datos administrados directamente por el sistema.

| Archivo | Descripción | Complejidad |
| --- | --- | --- |
| Inventario | Productos y stock | Alta |
| Pedidos | Solicitudes de clientes | Alta |
| Clientes | Datos personales y contacto | Media |
| Agenda | Programación de entregas | Media |
| Usuarios | Control de acceso | Baja |

La administración de estos archivos constituye el núcleo operativo del sistema.

Complejidad General del Sistema

Después del análisis funcional, se concluye que el sistema posee una complejidad media, principalmente debido a:

- La integración entre inventario y pedidos.

- La actualización automática de stock.

- La programación dinámica de entregas.

- La necesidad de mantener información sincronizada.

Sin embargo, el sistema mantiene un alcance controlado debido a que no contempla inicialmente:

- Integraciones bancarias.

- Facturación electrónica.

- Geolocalización avanzada.

- APIs externas complejas.

Estimación Final

La estimación general ubica al sistema en un rango aproximado de 70 a 90 puntos de función, clasificándolo como un proyecto de tamaño mediano dentro del contexto académico y PYME.

Esta estimación permite determinar que:

- El proyecto es viable dentro del periodo académico.

- El tamaño funcional es manejable por el equipo.

- El alcance es suficientemente robusto para representar una solución real.

Asimismo, esta medición servirá como referencia futura para mantenimiento, escalabilidad y nuevas versiones del sistema.

8. Plan del Proyecto

El plan del proyecto establece la organización general del trabajo, las actividades principales, responsables, tiempos estimados y estructura de ejecución necesaria para completar el desarrollo del Sistema de Administración de Inventario y Entregas.

La planificación del proyecto se desarrolló considerando un enfoque incremental basado en Scrum, permitiendo dividir el sistema en módulos funcionales y controlar progresivamente los avances.

EDT (Estructura de Desglose del Trabajo)

La EDT permite dividir el proyecto en componentes administrables, facilitando el control, seguimiento y asignación de responsabilidades.

Nivel 1 – Proyecto General

Sistema de Administración de Inventario y Entregas

Nivel 2 – Planeación y Análisis

Esta etapa contempla todas las actividades necesarias para comprender la problemática y definir el alcance del sistema.

Actividades:

- Identificación de problemática.

- Investigación de mercado.

- Entrevistas con usuario.

- Levantamiento de requerimientos.

- Estudio de factibilidad.

- Elaboración de documentación inicial.

- Definición de metodología.

Entregables:

- Propuesta de proyecto.

- Documento de requerimientos.

- Estudio de factibilidad.

- Lista de riesgos.

Nivel 2 – Diseño del Sistema

En esta fase se desarrolla la arquitectura lógica y visual del sistema.

Actividades:

- Diseño de base de datos.

- Diagramas UML.

- Diseño de interfaces.

- Arquitectura del sistema.

- Diseño de navegación.

Entregables:

- Modelo entidad-relación.

- Prototipos de interfaz.

- Diagramas de clases.

- Arquitectura técnica.

Nivel 2 – Desarrollo del Sistema

Corresponde a la construcción funcional del software.

Actividades:

- Desarrollo backend.

- Desarrollo frontend.

- Programación de inventario.

- Programación de pedidos.

- Programación de agenda.

- Gestión de usuarios.

- Validaciones y seguridad.

Entregables:

- Módulos funcionales.

- Base de datos operativa.

- API funcional.

- Interfaces funcionales.

Nivel 2 – Integración y Pruebas

Fase orientada a validar funcionamiento y calidad.

Actividades:

- Integración de módulos.

- Pruebas funcionales.

- Corrección de errores.

- Validación de requerimientos.

- Optimización.

Entregables:

- Sistema estable.

- Reportes de pruebas.

- Correcciones implementadas.

Nivel 2 – Implementación y Cierre

Etapa final del proyecto.

Actividades:

- Documentación técnica.

- Manual de usuario.

- Preparación de presentación.

- Entrega final.

Entregables:

- Sistema final.

- Documentación completa.

- Presentación del proyecto.

Cronograma del Proyecto

El proyecto se desarrollará durante aproximadamente 13 semanas organizadas en sprints.

| Fase | Duración | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Planeación y análisis | 2 semanas | Líder y Analista |
| Diseño técnico | 2 semanas | Equipo completo |
| Desarrollo inventario | 2 semanas | Backend y Frontend |
| Desarrollo pedidos | 2 semanas | Backend |
| Desarrollo agenda | 2 semanas | Backend y Frontend |
| Integración y pruebas | 2 semanas | Tester |
| Documentación final | 1 semana | Equipo completo |

Roles del Equipo

La distribución de roles busca optimizar recursos y mantener claridad organizativa.

Líder de Proyecto

Supervisa el proyecto, administra tiempos y coordina entregables.

Analista

Define requerimientos y documentación funcional.

Desarrollador Backend

Implementa lógica y base de datos.

Desarrollador Frontend

Desarrolla interfaces y experiencia visual.

Tester

Realiza validaciones y pruebas del sistema.

9. Ejecución del Proyecto

La ejecución del proyecto representa la etapa donde las actividades planeadas comienzan a transformarse en resultados tangibles.

Actualmente el proyecto ha avanzado principalmente en las fases administrativas, metodológicas y de análisis.

Avances Reales

Hasta el momento se han completado:

- Identificación de problemática.

- Investigación de mercado.

- Estudio de factibilidad.

- Planeación metodológica.

- Definición tecnológica.

- Estimación económica.

- Definición de recursos.

- Requerimientos funcionales y no funcionales.

- Planeación del proyecto.

Estos avances permiten iniciar la etapa de diseño técnico y programación.

Actividades Realizadas

Entre las actividades más importantes realizadas se encuentran:

- Entrevistas con el usuario.

- Observación del proceso actual.

- Investigación de herramientas similares.

- Definición de arquitectura tecnológica.

- Organización de roles.

- Selección de tecnologías.

- Planeación financiera.

- Elaboración documental.

Evidencias del Prototipo

Las primeras evidencias del sistema incluyen:

- Diagramas preliminares.

- Estructura de módulos.

- Definición de pantallas.

- Base de datos conceptual.

- Flujo de pedidos.

Posteriormente se integrarán capturas reales del sistema desarrollado.

Trabajo por Semanas o Sprints

Sprint 1

- Investigación y análisis.

Sprint 2

- Planeación y metodología.

Sprint 3

- Diseño de base de datos.

Sprint 4

- Desarrollo módulo inventario.

Sprint 5

- Desarrollo módulo pedidos.

Sprint 6

- Desarrollo módulo agenda.

Sprint 7

- Integración y pruebas.

Sprint 8

- Correcciones y documentación final.

10. Control del Proyecto (EVM)

El control del proyecto se realizará mediante principios de Earned Value Management (EVM), técnica utilizada para evaluar desempeño considerando tiempo, avance y esfuerzo.

El propósito del EVM es detectar desviaciones tempranas respecto a lo planeado.

Indicadores Principales

Planned Value (PV)

Representa el valor del trabajo planeado.

Earned Value (EV)

Representa el trabajo realmente completado.

Actual Cost (AC)

Representa el esfuerzo o costo invertido.

Aplicación al Proyecto

En el contexto académico, el EVM se enfocará principalmente en:

- Avance de entregables.

- Cumplimiento de cronograma.

- Tiempo invertido.

- Cumplimiento de objetivos por sprint.

Esto permitirá mantener control sobre retrasos y ajustes necesarios.

11. Gestión de Riesgos

La gestión de riesgos permite identificar eventos potenciales que puedan afectar negativamente el desarrollo del proyecto.

Riesgos Identificados

Riesgos Técnicos

- Problemas de integración.

- Errores en base de datos.

- Incompatibilidades tecnológicas.

Riesgos Operativos

- Cambios de requerimientos.

- Falta de retroalimentación del usuario.

Riesgos Académicos

- Limitaciones de tiempo.

- Sobrecarga de actividades.

Riesgos Humanos

- Mala distribución de tareas.

- Problemas de coordinación.

Estrategias de Mitigación

- Desarrollo incremental.

- Revisión periódica.

- Respaldos constantes.

- Priorización de funcionalidades.

- Comunicación continua.

12. Gestión de Calidad

La calidad del software será evaluada siguiendo criterios basados en ISO/IEC 25010.

Factores de Calidad

Usabilidad

Interfaces intuitivas y sencillas.

Rendimiento

Respuestas rápidas del sistema.

Fiabilidad

Estabilidad durante operación.

Seguridad

Protección de información del cliente.

Mantenibilidad

Código estructurado y documentado.

Compatibilidad

Funcionamiento correcto en Windows.

Estrategias de Calidad

- Validación continua.

- Pruebas funcionales.

- Revisión de código.

- Corrección iterativa de errores.

- Documentación técnica.

13. Conclusiones

El desarrollo del presente proyecto permitió estructurar una solución tecnológica orientada a resolver problemas reales de organización operativa dentro de pequeñas empresas.

La planeación realizada demuestra que el sistema es viable técnica, económica y operativamente.

El proyecto logró integrar adecuadamente:

- Planeación administrativa.

- Metodología ágil.

- Estimación funcional.

- Gestión de recursos.

- Planeación económica.

- Definición tecnológica.

Problemas Encontrados

Los principales desafíos identificados fueron:

- Definición progresiva de requerimientos.

- Limitaciones de tiempo académico.

- Ajuste de alcance.

- Organización de actividades.

No obstante, la metodología incremental permite adaptarse progresivamente.

Recomendaciones

Se recomienda:

- Mantener enfoque modular.

- Priorizar funcionalidades esenciales.

- Continuar validaciones periódicas.

- Implementar futuras mejoras progresivamente.

También se recomienda considerar posteriormente:

- Aplicación móvil.

- Integración con WhatsApp.

- Pagos electrónicos.

- Geolocalización de entregas.

14. Anexos

Los anexos incluirán:

- Requerimientos funcionales.

- Requerimientos no funcionales.

- Diagramas UML.

- Modelo entidad-relación.

- Cronograma detallado.

- Evaluación económica.

- Capturas del sistema.

- Historias de usuario.

- Casos de uso.

- Manual técnico.

- Manual de usuario.

- Evidencias de pruebas.

- Referencias bibliográficas.